HAPTIKA

# Guide de passation
Apple Watch V1

Vision produit, état réel du code, architecture, procédures de build et de test, risques et plan de reprise.

ÉTAT AU 30 JUILLET 2026
Prototype fonctionnel · cible Watch compilable · validation matérielle complète encore requise

Destinataire  ·  développeur·se reprenant prioritairement la partie Apple Watch

Dépôt principal  ·  HaptikaApp

Périmètre  ·  iPhone React Native + watchOS SwiftUI + traitement natif Swift

À préserver absolument.  La Watch ne publie pas de PRV/RMSSD, ne vibre jamais pendant une mesure cardiaque et ne fusionne jamais sa baseline avec celle de la caméra iPhone.

# 0. Lecture rapide

Haptika est une application de régulation du stress qui suit une logique produit « mesurer → intervenir → remesurer ». L’iPhone réalise une mesure caméra expérimentale et propose les exercices. La Watch V1 ajoute une mesure autonome de fréquence cardiaque, des exercices haptiques, un parcours avant/après et une synchronisation locale avec l’iPhone appairé.

Verdict de passation.  La cible Watch est restaurée, visible dans Xcode et compile sans avertissement sur Apple Watch Simulator. Elle est suffisamment avancée pour être reprise, mais pas suffisamment validée sur Series 10 pour être qualifiée production.

## Les trois vérités techniques

- Les API publiques de l’Apple Watch donnent des mises à jour de fréquence cardiaque, pas le PPG brut ni un événement fiable pour chaque battement.

- Une haptique Watch interrompt la collecte cardiaque : mesure et vibration doivent rester deux phases mutuellement exclusives.

- La PRV caméra iPhone et la fréquence optique Watch sont deux sources différentes ; leurs métriques, baselines et niveaux de preuve restent séparés.

## Ce qui fonctionne aujourd’hui

Cible native « Haptika Watch App » watchOS 11, SwiftUI, indépendante des Pods React Native.

Onboarding, accueil, mesure, baseline Watch, cohérence visuelle, exercices haptiques, parcours avant/après, miroir estimé, historique et stockage local.

Contrat WatchConnectivity versionné, outbox hors ligne, accusés de réception et tombstones de suppression.

Build Watch Simulator vérifié le 30 juillet 2026 : SUCCEEDED, 0 erreur, 0 avertissement.

31 tests Swift du package de traitement PPG iPhone passent sur une copie locale stable.

## Ce qui doit être repris en priorité

Ajouter un mode DEBUG de fréquence cardiaque synthétique pour rendre le simulateur réellement testable.

Corriger l’exclusion mutuelle mesure/haptique : ne jamais forcer la libération d’une ressource de mesure active.

Réparer et tester de bout en bout le Miroir connecté : le type de message mirrorCommand n’est pas aligné entre iPhone et Watch.

Tester sur une vraie Series 10 appairée au même iPhone : cadence HealthKit, interruptions, mode hors ligne, suppression et resynchronisation.

Stabiliser l’état Git et committer le travail : le dépôt n’a qu’un commit initial et la majorité du produit est encore non commitée.

## Sommaire

| Section | Contenu |
| --- | --- |
| 1 | Vision, positionnement et garde-fous |
| 2 | Périmètre technique et identifiants |
| 3 | Architecture globale |
| 4 | État de l’application iPhone |
| 5 | État détaillé de l’application Watch |
| 6 | Données, stockage et synchronisation |
| 7 | Construire et lancer le projet |
| 8 | Tester sans puis avec une vraie Watch |
| 9 | État de validation au départ |
| 10 | Bugs, risques et dette classés |
| 11 | Plan de reprise recommandé |
| 12 | Dépannage et points de vigilance |
| Annexes | Arborescence, contrats, protocoles et références |

# 1. Vision produit et garde-fous

## 1.1 Proposition de valeur

La plupart des applications se limitent à afficher une donnée. Haptika doit au contraire ouvrir une boucle d’apprentissage : la mesure donne un état de départ, un exercice agit sur l’expérience corporelle, puis une seconde mesure rend l’effet observable. La fonction « Miroir cardiaque » est l’élément différenciant : faire ressentir un rythme reconstruit et le ralentir progressivement, sans prétendre reproduire chaque battement biologique.

## 1.2 Langage autorisé

| À utiliser | À éviter |
| --- | --- |
| Fréquence cardiaque, mesure caméra, PRV expérimentale | HRV clinique, ECG, diagnostic |
| Indice d’activation potentielle, niveau de confiance | Stress détecté, crise, pathologie |
| Estimation Watch / rythme reconstruit | Battement réel exact, synchronisation biologique |
| Comparaison à vos habitudes | Normal/anormal au sens médical |

## 1.3 Confidentialité

Aucune frame, photo ou vidéo n’est enregistrée ou envoyée.

Aucun backend ou cloud n’est prévu en V1 ; données et synchronisation restent locales.

HealthKit est facultatif, daté et sourcé ; il ne remplace jamais la mesure en cours.

L’iPhone conserve l’historique canonique après synchronisation ; la Watch conserve une copie locale limitée et une outbox non acquittée.

Règle UX.  Le caractère expérimental et non médical doit rester visible sur les résultats, sans être enfoui uniquement dans un écran secondaire.

## 1.4 Décisions V1 déjà prises

watchOS 11 minimum ; validation principale visée sur Apple Watch Series 10.

Pas de complication, pas de backend, pas de synchronisation avec un iPhone non appairé.

Mesure technique : WorkoutSession utilisée puis discardWorkout().

Séance guidée terminée : enregistrement HealthKit .mindAndBody uniquement si l’utilisateur l’a autorisé dans les réglages iPhone.

Export et politique de conservation restent sur l’iPhone.

# 2. Périmètre technique et identifiants

| Élément | Valeur actuelle | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Dossier projet | /Users/sacha/Documents/Minuit Aency/Haptika/HaptikaApp | Dépôt Git imbriqué |
| Branche | main | Un seul commit initial visible |
| iPhone | React Native 0.86.0 · React 19.2.3 | iOS 16 minimum |
| Watch | SwiftUI natif | watchOS 11 minimum |
| Xcode utilisé | 26.6 / build 17F113 | SDK iOS/watchOS 26.5 |
| Node | >= 22.11 | Préférer Node 22 LTS ; ajouter .nvmrc |
| Team Apple | R537R56465 | Le repreneur devra disposer d’une équipe/signature valide |
| Bundle iPhone | com.sachagaulin.haptika.r537r56465.dev | Valeur réelle du projet |
| Bundle Watch | com.sachagaulin.haptika.r537r56465.dev.watchkitapp | Companion de l’iPhone |
| Tests Watch | com.sachagaulin.haptika.r537r56465.dev.watchtests | Cible HaptikaWatchTests |

README à corriger.  La procédure mentionne encore com.haptika.iphone et décrit le prototype comme « iPhone-only ». Les réglages Xcode ci-dessus sont les références actuelles.

## 2.1 Dépendances structurantes

| Dépendance | Version | Rôle |
| --- | --- | --- |
| react-native-vision-camera | 5.1.0 | Capture caméra et Frame Output |
| react-native-worklets | 0.10.2 | Exécution worklet côté frame |
| Nitro Modules / Nitrogen | 0.36.1 | Bridge typé vers Swift |
| react-native-nitro-image | 0.15.1 | Interop image native |
| HealthKit / WorkoutKit | Apple | FC Watch, contexte iPhone et séances |
| WatchConnectivity | Apple | Transport appairé iPhone ↔ Watch |
| Core Haptics / WatchKit | Apple | Haptiques iPhone et Watch |

# 3. Architecture globale

Figure 1 — Architecture fonctionnelle V1 et séparation des sources.

## 3.1 iPhone

React Native orchestre les écrans, la machine de mesure, la baseline, l’indice, l’historique et les réglages. VisionCamera envoie les CVPixelBuffer à un HybridObject Nitro Swift. Swift extrait uniquement des statistiques numériques, puis réalise le rééchantillonnage, le filtrage, la détection des pics, le BPM, la PRV expérimentale et la qualité.

## 3.2 Watch

La Watch est une cible SwiftUI autonome. Elle utilise HKWorkoutSession et HKLiveWorkoutBuilder pour obtenir des mises à jour de fréquence cardiaque. Elle ne dépend d’aucun Pod React Native. Les modèles, la validation, la baseline, le stockage, les phases respiratoires et les enveloppes de synchronisation sont regroupés sous ios/HaptikaWatch.

## 3.3 Transport

| Canal | Usage | Garantie |
| --- | --- | --- |
| sendMessage / sendMessageData | BPM et commandes directes quand l’autre app est joignable | Temps réel, non garanti |
| transferUserInfo | Mesures, séances, ressentis, suppressions | Transfert différé garanti par le système |
| updateApplicationContext | Préférences, profil et version du catalogue | Dernier état seulement |

## 3.4 Ressources mutuellement exclusives

Mesure ↔ haptique.  Le capteur cardiaque et l’haptique Watch ne doivent jamais être actifs simultanément. Le code contient un arbitre de ressources, mais un forceRelease() dans WatchHapticService peut actuellement contourner cette protection : correction P0.

# 4. État de l’application iPhone

## 4.1 Fonctionnalités déjà présentes

LIVRÉ      PARTIEL      À FAIRE      DÉCISION V1

| Fonction | État | Notes |
| --- | --- | --- |
| Onboarding et design bleu nuit | LIVRÉ | Implémentation basée sur les maquettes Figma, QA visuelle présente |
| Mesure caméra 60 s | LIVRÉ / EXP. | Caméra avant par défaut ; arrière/flash encore disponible |
| BPM + qualité | LIVRÉ | Publication conditionnée à la qualité et à la concordance des estimateurs |
| PRV / RMSSD des IPI | LIVRÉ / EXP. | Toujours nommée PRV caméra, jamais HRV ECG |
| Baseline personnelle | LIVRÉ | 5 mesures provisoires, 10 personnalisées, médiane/MAD |
| Indice potentiel + confiance | LIVRÉ | Aucun indice si signal non comparable |
| HealthKit contextuel | LIVRÉ | Lecture facultative, sources/date/appareil conservés |
| Historique, détails, export, suppression | LIVRÉ | Multi-source en cours de consolidation |
| Exercices haptiques iPhone | LIVRÉ | Core Haptics + ondes visuelles |
| Miroir cardiaque iPhone | PARTIEL | Estimation disponible ; connecté Watch incomplet |

## 4.2 Mesure caméra actuelle

La préférence persistée par défaut est la caméra avant avec contact sensible. Pour l’arrière, le code préfère le module ultra-grand-angle 0,5× disposant du flash, puis retombe sur le grand-angle 1×. Le périphérique virtuel multi-caméras est évité autant que possible pour empêcher un changement d’objectif en cours de mesure.

Sortie cible : 640 × 480, 30 FPS, format YUV, backpressure activée.

Watchdog de six secondes si aucune frame n’atteint le processeur.

Flash à faible puissance si possible, puis verrouillage optionnel exposition/balance des blancs/focus.

Aucun pixel ne traverse JavaScript ; seules des métriques compactes remontent environ six fois par seconde.

Point scientifique.  La caméra avant a donné des résultats BPM encourageants, mais une vraie rPPG faciale exige normalement une ROI peau/visage et une validation dédiée. Ne pas transformer le succès UX actuel en revendication clinique.

## 4.3 Résultats terrain observés

| Essai | iPhone | Référence | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- |
| Comparaison ponctuelle | 90 BPM | 92 BPM Apple Watch | Écart de 2 BPM, encourageant mais non statistique |
| Comparaison ponctuelle | 93 BPM | ECG/Watch réalisé au même moment | BPM cohérent ; PRV non validée |
| Mesure caméra | 93 BPM · qualité 85 % · 47 s utiles | PRV 31 ms | Exemple produit, pas une validation clinique |

Les premiers essais arrière sur iPhone 13 Pro ont révélé des problèmes de placement, flash, stabilité, enableLowLightBoost non supporté et parfois zéro frame. Le pipeline et les diagnostics ont ensuite été reconstruits. Les essais plus récents sur iPhone 17 Pro Max ont été plus prometteurs, surtout avec le parcours caméra avant.

## 4.4 À ne pas confondre

BPM caméra : estimation de fréquence à partir du signal optique.

PRV caméra : variabilité des intervalles de pulsation, expérimentale.

SDNN HealthKit : donnée historique distincte, éventuellement produite par une Watch.

Fréquence Watch : moyenne/mises à jour issues d’une séance Workout, sans PPG brute.

# 5. État détaillé de l’application Watch

LIVRÉ      PARTIEL      À FAIRE      DÉCISION V1

## 5.1 Matrice fonctionnelle

| Fonction | État code | Validation réelle | Décision / suite |
| --- | --- | --- | --- |
| Onboarding Santé / confidentialité | LIVRÉ | Simulateur | Vérifier wording App Review |
| Accueil et navigation | LIVRÉ | Simulateur | Tester 41–49 mm et Dynamic Type |
| Mesure autonome 60 s | LIVRÉ | À FAIRE sur Series 10 | Calibrer cadence et gaps |
| Qualité et validité | LIVRÉ | Tests unitaires partiels | Conserver seuils jusqu’aux données terrain |
| Baseline Watch séparée | LIVRÉ | Logique unitaire | Corriger contexte par défaut |
| Ma Cohérence 5–5 | LIVRÉ | Simulateur UI | Éviter pollution de baseline |
| 6 exercices haptiques | LIVRÉ | À FAIRE sur appareil | Corriger arbitre P0 |
| Avant → exercice → après | LIVRÉ | À FAIRE | Gérer annulation/durée réelle |
| Miroir Estimation Watch | LIVRÉ | À FAIRE | Mesure puis haptique, jamais simultanées |
| Miroir connecté iPhone | PARTIEL | Non fonctionnel E2E | Aligner mirrorCommand |
| Historique local / 7 jours | LIVRÉ | Simulateur | Tester suppressions/conflits |
| Sync hors ligne | LIVRÉ | À FAIRE appairé | Tester outbox/ack/déduplication |
| Export / conservation | DÉCISION V1 | iPhone uniquement | Ne pas dupliquer sur Watch |
| Mode données synthétiques | À FAIRE | Bloquant simulateur | Priorité P0 dev |

## 5.2 Machine de mesure

- Demander l’autorisation HealthKit et démarrer une HKWorkoutSession .mindAndBody.

- Attendre le premier BPM valide pendant au maximum 30 secondes.

- Collecter pendant 60 secondes à partir du premier BPM valide.

- Filtrer les valeurs hors 35–220 BPM.

- Valider au moins 8 échantillons, 45 secondes de couverture et aucun silence supérieur à 15 secondes.

- Calculer BPM courant/moyen/min/max et qualité ; ne jamais calculer RMSSD/PRV.

- Pour une mesure technique, terminer par discardWorkout().

À calibrer.  La cadence de mises à jour de HKLiveWorkoutBuilder varie. Les exigences « 8 échantillons / 45 s / gap 15 s » sont cohérentes sur le papier, mais doivent être confirmées sur Series 10 avant toute modification.

## 5.3 Baseline Watch

Source obligatoire appleWatchOptical, mesure valide, qualité ≥ 65 %, contexte comparable au repos.

Provisoire après 5 mesures ; personnalisée après 10.

Comparaison médiane / écart absolu médian : habituel, légèrement différent, clairement différent.

Aucune note de stress 0–100.

Dette d’alignement.  Les seuils Swift et TypeScript de comparaison robuste diffèrent actuellement. Ajouter des fixtures communes et choisir un seul algorithme.

## 5.4 Exercices et Ma Cohérence

| Protocole | Durée | Capteur | Haptique |
| --- | --- | --- | --- |
| Ma Cohérence 5–5 | 3 ou 5 min | Oui | Non |
| Cohérence 5–5 | 5 min | Non | Transitions |
| Carré 4–4–4–4 | 4 min | Non | Transitions |
| Respiration 4–7–8 | 76 s | Non | Transitions |
| Expiration 4–6 | 3 min | Non | Transitions |
| SOS tension | 62 s | Non | 3 clics puis repère/10 s |
| Micro-ancrage | 37 s | Non | Transitions |

Ma Cohérence est le seul endroit où la physiologie est affichée en direct pendant un guidage visuel. Elle montre BPM, couverture et tendance, sans score spectral ni PRV. Les exercices purement haptiques n’activent pas le capteur.

## 5.5 Miroir cardiaque

Mode autonome : la Watch mesure d’abord, arrête le capteur, puis rejoue un rythme visuel/haptique reconstruit, ralenti d’environ 1,5 BPM par minute pendant deux minutes. Mode connecté : la Watch mesure sans vibrer et l’iPhone doit produire le visuel et Core Haptics. Le second mode n’est pas encore fonctionnel de bout en bout.

# 6. Données, stockage et synchronisation

## 6.1 Modèles principaux

| Modèle | Contenu | Source canonique |
| --- | --- | --- |
| WatchMeasurementSummaryV1 | UUID, dates, appareil, BPM, échantillons compacts, couverture, qualité, validité, contexte, ressenti | iPhone après sync |
| WatchRegulationSessionV1 | Protocole, avant/après, durée, état, workout éventuel | iPhone après sync |
| WatchSyncEnvelopeV1 | eventId, deviceId, sequence, sentAt, kind, payload | Transport |
| WatchDeletionTombstoneV1 | Entité, UUID, updatedAt | Prioritaire sur données anciennes |
| WatchBaselineSnapshot | Maturité, médiane, MAD, nombre comparable | Calcul local par source |

## 6.2 Stockage

iPhone : AsyncStorage pour mesures, réglages, auto-report, rétention et données importées Watch.

Watch : UserDefaults pour snapshot, historique limité, outbox, tombstones et préférences.

Limites Watch : 30 mesures et 20 séances dans l’interface V1.

Au-delà de la V1, migrer le stockage Watch vers un store mieux adapté si le volume augmente.

## 6.3 Résolution de conflits

Déduplication par UUID/eventId.

Résolution par updatedAt.

Une suppression gagne via tombstone sur une donnée plus ancienne.

Les événements non acquittés restent dans l’outbox Watch.

À vérifier sur appareil.  La résilience est codée mais les scénarios hors portée → reconnexion, double transfert, suppression concurrente et réinstallation n’ont pas encore été validés avec une vraie paire.

## 6.4 Contrat partagé

shared/regulation-protocols.v1.json
shared/watch-sync-fixtures.v1.json
src/features/watch/*
ios/HaptikaWatch/Core/*
packages/react-native-haptika-ppg/ios/Watch/HaptikaWatchConnectivityService.swift

Le projet cherche à tester les mêmes fixtures JSON côté TypeScript et Swift. Toute évolution du schéma doit être versionnée, compatible avec les données déjà stockées et testée dans les deux langages.

# 7. Construire et lancer le projet

## 7.1 Préparer l’environnement

macOS avec Xcode compatible RN 0.86 et watchOS 11+.

Node 22 LTS recommandé, npm, CocoaPods 1.16+.

Compte Apple Developer disposant de HealthKit pour un appareil physique.

Pour les tests réels, la Watch doit être appairée au même iPhone que celui qui exécute Haptika.

cd "/Users/sacha/Documents/Minuit Aency/Haptika/HaptikaApp"
npm ci
npm run native:specs   # seulement si la spec Nitro change
cd ios
pod install
open HaptikaApp.xcworkspace

Important.  Ouvrir HaptikaApp.xcworkspace pour l’iPhone. La cible Watch native est aussi dans le projet Xcode et son schéma partagé s’appelle « Haptika Watch App ».

## 7.2 Lancer l’iPhone

- Démarrer Metro une seule fois avec npm start.

- Dans Xcode, choisir le schéma HaptikaApp puis un simulateur ou un iPhone physique.

- Vérifier Team, bundle ID et capability HealthKit.

- Build & Run.

npm start
# Si EADDRINUSE : Metro tourne déjà sur 8081.
lsof -nP -iTCP:8081 -sTCP:LISTEN

## 7.3 Lancer la Watch sur simulateur

- Dans Xcode > Window > Devices and Simulators, créer ou choisir une paire iPhone + Watch.

- Démarrer les deux simulateurs de la paire.

- Choisir le schéma Haptika Watch App.

- Choisir comme destination l’Apple Watch de la paire, puis Run.

Paire utilisée précédemment : iPhone 17 Pro F4F53E70-09AE-4FD9-9DED-B399D19FD6C0 et Apple Watch Series 11 46 mm 0D58001D-6938-4017-8086-952AD61499AC. Les UUID sont locaux à cette machine et ne doivent pas être codés en dur.

xcrun simctl list pairs
xcrun simctl list devices | grep -E 'iPhone|Apple Watch'

## 7.4 Si le schéma Watch disparaît

Vérifier la cible Haptika Watch App dans ios/HaptikaApp.xcodeproj/project.pbxproj.

Vérifier le schéma partagé ios/HaptikaApp.xcodeproj/xcshareddata/xcschemes/Haptika Watch App.xcscheme.

Ne pas recréer un ancien watchOS 2 stub : le product type attendu est com.apple.product-type.application.

La cible doit inclure 20 sources Swift et les ressources Assets.xcassets + RegulationProtocols.json.

Historique.  La cible Watch avait disparu du projet puis a été restaurée de façon additive. Le build actuel confirme sa présence. Committer rapidement le pbxproj et le schéma partagé.

# 8. Stratégie de test

## 8.1 Ce que le simulateur peut valider

Onboarding, navigation, tailles d’écran, historique et suppression.

Transitions d’exercices et présentation des phases.

Décodage des manifests et des fixtures de synchronisation.

Déduplication, tombstones et comportements hors ligne simulés.

Parcours avant/après avec une source synthétique.

Limite.  Le simulateur ne fournit pas un vrai capteur optique. Sans mode DEBUG synthétique, l’écran de mesure attend puis échoue : ce n’est pas un bug HealthKit de production.

## 8.2 Mode DEBUG à implémenter

Injecter derrière une abstraction HeartRateSource un générateur uniquement compilé en DEBUG. Il doit produire 72–78 BPM, une cadence réaliste, des pertes configurables, un gap long, une interruption et des valeurs hors limites. Il ne doit jamais être inclus dans Release.

| Scénario | Signal | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Nominal | 75 BPM, 10 échantillons, 60 s | Valide, qualité élevée |
| Trop court | 7 échantillons / 40 s | insufficientSamples + insufficientCoverage |
| Gap | Silence de 18 s | staleData |
| Hors limites | 20 puis 250 BPM | Échantillons rejetés |
| Interruption | Session interrompue | interrupted |
| Haptique concurrente | Démarrage exercice pendant mesure | Refus, mesure conservée |

## 8.3 Test physique Series 10

- Appairer la Series 10 au même iPhone de test. Une Watch liée à un autre iPhone ne peut pas alimenter directement HealthKit/WatchConnectivity de Haptika.

- Installer les deux apps depuis Xcode ou TestFlight et accepter Santé sur les deux appareils.

- Lancer une mesure technique au repos ; vérifier premier BPM, 60 s, couverture, moyenne/min/max et discardWorkout().

- Pendant la mesure, confirmer qu’aucune vibration n’est jouée.

- Tester les six exercices hors mesure ; vérifier start, click, success, stop et le SOS.

- Tester Ma Cohérence 3 et 5 min, écran abaissé, poignet baissé, Always On et interruption par une autre séance.

- Couper Bluetooth/Wi‑Fi ou éloigner l’iPhone, créer une mesure et une séance, puis reconnecter et vérifier une seule importation.

- Supprimer côté Watch puis côté iPhone ; vérifier tombstones, conflits et absence de résurrection.

- Répéter le parcours avant/exercice/après et vérifier que les mesures guidées ne contaminent pas la baseline de repos.

- Capturer logs, modèle de Watch, version watchOS, cadence réelle des callbacks et latence WatchConnectivity séparément.

## 8.4 Protocole de validation métrique

La Watch de référence n’a pas besoin d’un Polar H10 pour valider l’UX, mais les affirmations de précision exigent davantage qu’une comparaison ponctuelle. Pour le BPM, réaliser au moins 20 mesures simultanées au repos sur plusieurs personnes et conditions, puis calculer biais moyen, MAE et limites d’accord. La PRV caméra doit être validée séparément contre ECG ou capteur RR validé ; une Apple Watch ne suffit pas à conclure.

# 9. État de validation au départ

| Vérification | Résultat au 30/07/2026 | Confiance |
| --- | --- | --- |
| Build Watch Simulator | SUCCEEDED · 60 s · 0 warning | Élevée |
| Build iPhone Simulator | Dépassement du délai de 300 s dans ReactCodegen | Non concluante, pas un échec compilateur |
| Tests Swift PPG | 31 tests · 0 échec sur copie /tmp stable | Élevée |
| Tests Swift Watch | 39 méthodes Swift détectées au total, suite Watch non relancée ici | À relancer |
| Tests TypeScript/Jest | 88 cas détectés statiquement ; commandes restées bloquées | À relancer avec Node 22 LTS |
| Test Series 10 complet | Non réalisé avec la même paire iPhone/Watch | Bloquant production |
| Synchronisation hors ligne | Architecture présente, pas de preuve physique E2E | À valider |

## 9.1 Commandes de contrôle

cd "/Users/sacha/Documents/Minuit Aency/Haptika/HaptikaApp"
npm run typecheck
npm run lint
npm run test:ci

cd packages/react-native-haptika-ppg
swift test

# Puis dans Xcode : build HaptikaApp et Haptika Watch App

Filesystem.  Dans le dossier Documents, SwiftPM a parfois signalé « input file modified during build ». La suite passe depuis une copie stable dans /tmp. Si cela réapparaît, cloner/copier le dépôt dans un chemin local non synchronisé avant d’accuser le code.

## 9.2 État Git

Le dépôt HaptikaApp est bien indépendant, sur main, mais son historique ne contient que le commit initial 6b7d4e0. App.tsx, README, Xcode, Pods et presque tous les dossiers fonctionnels sont modifiés ou non suivis. Avant la passation opérationnelle :

- Faire une sauvegarde complète hors dépôt.

- Examiner les secrets, fichiers personnels et DerivedData à exclure.

- Ajouter les sources, manifests, schémas et lockfiles utiles.

- Créer un commit de référence « Watch V1 handoff » sans écraser les changements existants.

- Créer ensuite une branche dédiée pour la reprise Watch.

# 10. Bugs, risques et dette

## 10.1 P0 — avant tout test sérieux

| Problème | Impact | Action |
| --- | --- | --- |
| WatchHapticService forceRelease avant acquisition | Peut autoriser une haptique pendant une mesure | Supprimer forceRelease ; afficher busy ; tester arbitre |
| Pas de FC synthétique DEBUG | Mesure Watch inutilisable en simulateur | Introduire HeartRateSource injectable |
| mirrorCommand absent du contrat Swift | Miroir connecté non décodable | Versionner kind + payload dans Swift/TS/native |
| Travail non committé | Risque majeur de perte/régression | Sauvegarde, revue, commit de référence |

## 10.2 P1 — avant bêta externe

| Problème | Conséquence | Correction attendue |
| --- | --- | --- |
| Contexte Watch par défaut « repos » malgré posture inconnue | Baseline trop permissive | Demander posture/caféine/repas/exercice ou exclure inconnu |
| Ma Cohérence envoie la mesure vers la baseline | Contamination des habitudes au repos | Marquer guided/exercise et exclure |
| Seuils baseline Swift/TS divergents | Labels différents selon appareil | Fixtures et algorithme communs |
| Timestamps pris à Date() sur callback | Couverture/gaps potentiellement biaisés | Utiliser dates HealthKit ou requête échantillons adaptée |
| Cadence réelle Workout non calibrée | Faux échecs de qualité | Mesurer sur Series 10 avant ajustement |
| Durée avant/après planifiée, pas réelle | Historique inexact | Enregistrer elapsed et état partial/cancelled |
| Annulation exercice avant/après ambiguë | Peut mener à une « fin » fictive | Machine d’état explicite |
| Suppression crée deux tombstones locales | Incohérence d’identifiants | Créer une seule tombstone et la réutiliser |
| Outbox peut reprogrammer un transfert déjà en vol | Doublons système | Suivi queued/inFlight ; conserver idempotence |

## 10.3 P2 — qualité produit

Ajouter les contenus éducatifs « i » sur Watch ; le JSON partagé les contient mais Swift ne les expose pas.

Fournir de vraies icônes AppIcon Watch ; Assets.xcassets ne contient actuellement que les Contents.json.

Tests UI 41/42/45/46/49 mm, Dynamic Type, VoiceOver, Always On et poignet baissé.

Versionner protocolVersion dans la représentation wire des séances.

Documenter une migration du stockage Watch au-delà de 30/20 éléments.

Mettre à jour README, counts de tests, bundle IDs et statut iPhone + Watch.

Nettoyer les textes qui présentent encore la caméra comme une VFC clinique.

## 10.4 Risques externes

App Review : justifier l’usage d’une WorkoutSession technique et limiter les capacités aux besoins réels.

Signature : le certificat précédent appartenait à Sacha ; le repreneur doit utiliser son propre accès/team sans recréer inutilement les certificats.

Apple ne garantit pas une latence battement-par-battement ; ne jamais promettre 80 ms ni « miroir biologique exact ».

Une Watch empruntée/appairée à un autre iPhone ne permet pas le scénario complet. Prévoir une paire de test dédiée.

# 11. Plan de reprise recommandé

## Phase A — sécuriser et rendre testable (1–2 jours)

- Créer une sauvegarde et un commit de passation après revue.

- Corriger l’arbitre mesure/haptique.

- Ajouter HeartRateSource + SyntheticHeartRateSource DEBUG.

- Faire passer build Watch, HaptikaWatchTests et fixtures de contrat.

- Mettre README à jour avec bundles et procédure.

## Phase B — fermer la boucle de synchronisation (2–4 jours)

- Unifier mirrorCommand dans WatchSyncKind, TypeScript et service natif iPhone.

- Tester sendMessage direct, transferUserInfo différé et applicationContext.

- Tester déduplication, ack, outbox, tombstones et suppressions dans les deux sens.

- Afficher sur iPhone l’état appairé/installé/joignable et le dernier événement.

## Phase C — validation physique Series 10 (3–5 jours)

- Obtenir une paire iPhone/Watch dédiée et installer via Xcode/TestFlight.

- Mesurer cadence, couverture, interruptions, thermique/batterie et comportement écran abaissé.

- Valider qu’aucune vibration ne survient pendant le capteur.

- Ajuster les seuils uniquement à partir des logs recueillis.

- Documenter chaque modèle/watchOS testé.

## Phase D — qualité produit et bêta (3–5 jours)

- Corriger contexte/baseline, Ma Cohérence et parcours annulé.

- Ajouter contenus éducatifs, AppIcon, accessibilité et screenshots.

- Finaliser wording Santé/non médical et revue entitlements.

- Lancer TestFlight interne puis App Review du recours à WorkoutSession.

## 11.1 Definition of Done Watch V1

Fonctionne sans iPhone pour mesurer, exercer et consulter l’historique récent.

Aucune PRV/RMSSD ou promesse de battement exact n’est affichée sur Watch.

Aucune haptique ne se produit pendant une collecte HealthKit.

Sync idempotente après hors ligne, sans doublon ni résurrection après suppression.

Sources et baselines caméra/Watch restent distinctes sur tous les écrans.

Parcours avant/exercice/après complet, durée réelle et annulation correcte.

Tests unitaires/contrat/UI passent et test physique Series 10 documenté.

Permissions, privacy et wording acceptables pour TestFlight/App Review.

# 12. Dépannage

| Symptôme | Cause probable | Action |
| --- | --- | --- |
| EADDRINUSE :8081 | Metro tourne déjà | Réutiliser le processus ou l’arrêter proprement ; ne pas lancer un second Metro |
| PhaseScriptExecution failed | Erreur réelle masquée plus haut | Ouvrir le log complet ; le warning « Based on dependency analysis » n’est pas l’erreur |
| errSecInternalComponent | Clé privée/certificat Keychain incohérent | Utiliser une identité valide ; ne pas révoquer sans droits Developer Program |
| Haptika Watch App absent | Cible/schéma pbxproj non committé ou écrasé | Restaurer target moderne et schéma partagé, puis build |
| 0 trame caméra | Frame Output non connecté ou device incompatible | Vérifier watchdog, VisionCamera, permissions et device sélectionné |
| enableLowLightBoost non supporté | Capacité absente du device | Ne jamais activer sans test de support |
| Mesure Watch sans BPM en simulateur | Pas de capteur optique | Utiliser source synthétique DEBUG |
| HealthKit vide | Watch appairée à un autre iPhone ou historique vide/refus | Tester sur la même paire ; Apple ne distingue pas refus et vide en lecture |
| Compiler unable to type-check | Expression Swift trop complexe | Décomposer en sous-expressions ; ce cas a déjà été corrigé dans le service connectivity |
| Build iPhone très lent | ReactCodegen/CocoaPods | Nettoyer DerivedData ciblée, Node 22, pods à jour ; laisser finir et inspecter le log |

## 12.1 Signatures et appareils empruntés

Déconnexion/reconnexion du compte Xcode ne supprime pas un certificat déjà créé côté Apple. Un compte Personal Team n’a pas accès au portail complet des certificats. Pour une Watch qui ne vous appartient pas, ne modifiez pas son appairage sans accord du propriétaire. Pour la V1, le simulateur couvre l’UI ; le test physique complet exige une paire dédiée.

# Annexe A — arborescence utile

HaptikaApp/
├── App.tsx
├── src/features/ppg/              # caméra, mesure, stress, historique, HealthKit
├── src/features/regulation/       # protocoles, exercices, Ma Cohérence
├── src/features/watch/            # modèles/sync/repository côté TypeScript
├── packages/react-native-haptika-ppg/
│   ├── ios/Signal/                 # pipeline PPG déterministe
│   ├── ios/Health/                 # HealthKit iPhone
│   ├── ios/Haptics/                # Core Haptics iPhone
│   └── ios/Watch/                  # propriétaire WCSession côté iPhone
├── ios/HaptikaWatch/
│   ├── Core/                       # modèles, validation, baseline, store, enveloppes
│   ├── Services/                   # HealthKit, WCSession, haptique
│   └── Views/                      # écrans SwiftUI
├── ios/HaptikaWatchTests/
├── shared/regulation-protocols.v1.json
└── shared/watch-sync-fixtures.v1.json

# Annexe B — fichiers Watch à lire en premier

| Fichier | Pourquoi |
| --- | --- |
| ios/HaptikaWatch/WatchAppModel.swift | Orchestration globale, store, sync et préférences |
| Services/WatchHealthMeasurementService.swift | Cycle Workout, collecte et fin de mesure |
| Services/WatchHapticService.swift | Patterns et bug d’arbitrage P0 |
| Services/WatchConnectivityService.swift | Outbox, ack, application context |
| Core/WatchMeasurementValidator.swift | 35–220 BPM, 8 samples, 45 s, gap 15 s |
| Core/WatchBaseline.swift | Médiane/MAD et maturité 5/10 |
| Core/WatchModels.swift | Contrats wire et séparation des sources |
| Core/WatchResourceArbiter.swift | Exclusion mesure/haptique |
| Views/WatchMeasurementView.swift | UX de mesure |
| Views/WatchBeforeAfterFlowView.swift | Boucle mesure → exercice → mesure |
| packages/.../ios/Watch/HaptikaWatchConnectivityService.swift | Récepteur central iPhone ; seul propriétaire WCSession |

# Annexe C — manifeste des protocoles

| ID | Nom | Famille | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| myCoherence | Ma Cohérence | Respirer + mesure | 3/5 min |
| coherence55 | Cohérence 5–5 | Respirer | 5 min |
| box4444 | Carré 4–4–4–4 | Respirer | 4 min |
| breathing478 | Respiration 4–7–8 | Respirer | 76 s |
| relax46 | Expiration 4–6 | Respirer | 3 min |
| sosStress | SOS tension | Régulation rapide | 62 s |
| microAnchor | Micro-ancrage | Ancrage | 37 s |

Le JSON partagé contient aussi le contenu éducatif et les sources. Le code Swift Watch ne les restitue pas encore : c’est une amélioration P2.

# Annexe D — artefacts et références

Brief PPG iPhone : pièce jointe Codex pasted-text du 10 juillet 2026.

Complément produit « mesurer → intervenir → remesurer » : pièce jointe Codex pasted-text du 2026.

Maquettes Figma : fichier Untitled, nœuds 109-* et 123-* ; QA locale sous qa/ et onboarding-design-qa.md.

Captures Welltory utilisées comme inspiration de lisibilité des métriques, pas comme design à copier à l’identique.

ECG Apple Watch et photos de comparaison reçus via WhatsApp : emplacements temporaires, à archiver dans un espace projet si leur conservation est autorisée.

Documentation Apple utile : WKInterfaceDevice.playHaptic · HealthKit workouts · WatchConnectivity

# Annexe E — checklist de départ en vacances

☐ Copier ce document avec le dépôt transmis.

☐ Faire une archive complète de HaptikaApp avant toute manipulation Git.

☐ Committer ou sauvegarder le pbxproj, le schéma Watch partagé, ios/HaptikaWatch, shared/ et src/features/watch.

☐ Donner au repreneur les accès Apple Developer nécessaires, sans transmettre de mot de passe ni de clé privée.

☐ Préciser quel iPhone et quelle Watch peuvent être dédiés aux tests.

☐ Copier dans un dossier projet les preuves de test que vous souhaitez conserver ; les chemins WhatsApp sont temporaires.

☐ Confirmer que les claims produit restent non médicaux et expérimentaux.

☐ Planifier un point de reprise centré sur les quatre P0 de la section 10.